# Sequência de execução — próximos trabalhos

Baseado no Mapa Mental do Ecossistema de Trabalho (EP Engenharia, Revy/DG, GAM Soluções, Pessoal). Atualizado após concluir os supervisores de lançamento de notas EP e DG, com a Fase 1 repriorizada a pedido do Guilherme: refinamento do ciclo de orçamentos antes do fechamento administrativo.

# Já em produção (base sólida)

- EP — Controle financeiro (lançamento de notas): supervisor-lancamento-ep + skills modulares — refinado nesta sessão

- DG — Controle financeiro (lançamento de notas): supervisor-lancamento-dg + skills modulares — refinado nesta sessão, incluindo checkpoint do Mercado Livre

- DG — Captação de notas do Mercado Livre: notas-fiscais-ml

- EP — Pagamento de MEI da equipe: darf-mei-equipe

- EP — Organização de notas fiscais emitidas: organizar-notas-fiscais-obra

- EP — Relatórios fotográficos semanais: já roda via Claude Design

# Fase 1 — Refinar o ciclo de orçamentos (EP)

Prioridade do Guilherme: orçamento é a porta de entrada do negócio — vale mais alavancagem que fechamento administrativo. Já existem as skills orcamento-obra, referencia-orcamento e proposta-comercial-obra; o trabalho aqui é identificar e corrigir os pontos fracos do ciclo atual.

- 1. Diagnóstico do ciclo atual — mapear onde a skill erra, trava ou exige retrabalho manual (leitura de projeto, precificação, proposta comercial)

- 2. Refinamento das skills existentes conforme os pontos encontrados

- 3. Base de dados de preços viva — atualização automática pós-obra (venda x custo por m²) e comparativo com concorrentes, alimentando o referencia-orcamento continuamente

# Fase 2 — Fechar o ciclo financeiro semanal (EP)

- 4. Fechamento financeiro semanal — consolida o resultado de todas as obras e calcula o rateio com o sócio

- 5. Recibo semanal dos clientes pagantes — mesmo gatilho de sexta-feira, gera o recibo em Word/PDF a partir do valor recebido

# Fase 3 — Fechar o ciclo DG

- 6. Compras — conferência da lista do Mestre contra o orçamento do fornecedor, gerando pendências e lista de Mercado Livre

- 7. Controle de cronograma — previsto x realizado semanal, por obra, com alerta de atraso

# Fase 4 — Conteúdo técnico e relacionamento (EP)

- 8. Relatórios técnicos — automação do modelo em PowerPoint a partir de diretrizes, fotos e roteiro

- 9. Postagens no Instagram — retomar o fluxo pausado (estudo de temas, geração de imagem, agendamento no Meta Business Suite)

# Fase 5 — Pessoal

- 10. Administração de e-mail e contas a pagar — triagem Yahoo/Gmail, extração de boletos, controle de pagamento

- 11. Investimentos — atualização de cotações e indicação de aporte pela estratégia de alocação

# Fase 6 — GAM Soluções em Engenharia

Projeto à parte, com sequência interna obrigatória (identidade visual antes de site e redes). Fica pra quando as frentes operacionais (EP e DG) estiverem redondas.

- 12. Identidade visual → estrutura de pastas/documentos → site → Instagram → YouTube